รายงานผลการพัฒนาระบบ InsureHub

งานที่ 10 — ทำรายการรับค่าคอม

รับค่าคอมจากบริษัทประกัน · กระทบยอดกับ statement · ตรวจการนับยอดชำระในหน้าติดตามเงิน

| โครงการ | ระบบจัดการตัวแทนและกรมธรรม์ InsureHub |
| --- | --- |
| ขอบเขต | งานที่ 10 ทำรายการรับค่าคอม และการทดสอบร่วมกับฝ่ายบัญชี |
| สถานะ | พัฒนาและทดสอบเสร็จ รอฝ่ายบัญชีทดสอบกับ statement จริง |
| วันที่ | 4 ตุลาคม 2569 |
| จัดทำโดย | ทีมพัฒนาระบบ InsureHub |

สารบัญ

คลิกขวาที่นี่ แล้วเลือก “อัปเดตเขตข้อมูล” เพื่อแสดงสารบัญ

สรุป

รายงานฉบับนี้สรุปผลการพัฒนางานที่ 10 "ทำรายการรับค่าคอม" ของระบบ InsureHub ซึ่งมีเป้าหมายให้ฝ่ายบัญชีบันทึกรับค่าคอมจากบริษัทประกันได้โดยเรียกรายการจากกรมธรรม์ขึ้นมาตรวจกับ statement ที่บริษัทส่งมา เมื่อถูกต้องจึงบันทึกว่าได้รับเงิน และเตรียมความพร้อมให้ฝ่ายบัญชีทดลองกระทบยอดกับ statement จริง 1 เดือนของ 2–3 บริษัท พร้อมเก็บเคสที่ยอดไม่ตรงเพื่อหาสาเหตุ

งานนี้ยังรวมการตรวจปัญหาการนับยอดชำระซ้ำในหน้าติดตามเงิน ซึ่งค้างอยู่จากการตรวจระบบครั้งก่อน การพัฒนาและการทดสอบเสร็จแล้ว ขั้นต่อไปคือให้ฝ่ายบัญชีทดสอบกับข้อมูลจริงตามเช็กลิสต์ในภาคผนวก ก

สิ่งที่ได้

| เรื่อง | สิ่งที่ได้ |
| --- | --- |
| เรียกรายการ | เลือกบริษัทประกันและเดือนที่เริ่มคุ้มครอง ระบบดึงกรมธรรม์ขึ้นมาให้ รวมรายการค้างจากเดือนก่อน และมีข้อสังเกตช่วยหาสาเหตุทุกแถว |
| คีย์ยอด | คีย์ยอดตามบริษัทในตาราง กด "ตรงยอด" หรือวางยอดจาก Excel ได้ทีเดียว ระบบจับคู่กับกรมธรรม์ให้ |
| ยืนยันรับเงิน | ยืนยันรับหลายรายการพร้อมกันพร้อมรอบ statement ยอดที่ไม่ตรงรับตามยอดจริงได้แต่ต้องระบุสาเหตุ |
| รายการปรับปรุง | บันทึกยอดที่บริษัทจ่ายเพิ่มหรือหักคืนในรอบหลังได้หลายรายการต่อกรมธรรม์ พร้อมยอดแนะนำ |
| ข้อมูลระบบเดิม | กรมธรรม์ที่ระบบเดิมบันทึกว่ารับค่าคอมแล้ว 301 รายการถูกตั้งเป็นรับแล้ว และค่าคอมพื้นฐานของงานเก่าไม่ขึ้นหน้าทำจ่ายตัวแทน |
| สรุปผล | สรุปเคสยอดไม่ตรงตามสาเหตุ และส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV เพื่อแนบผลการทดสอบ |
| สิทธิ์ | แยกสิทธิ์ดู บันทึก และเปิดแก้ ฝ่ายการเงินได้ครบ ผู้ไม่มีสิทธิ์จะไม่เห็นเมนู |
| ติดตามเงิน | แสดงกรมธรรม์ใหม่ที่ยังไม่ชำระได้ถูกต้อง และเตือนเมื่อบันทึกชำระซ้ำหรือเกินยอด |

ผลการทดสอบ

ชุดทดสอบอัตโนมัติของงานนี้มี 19 กรณี ผ่านทั้งหมด เมื่อรวมทั้งระบบผ่าน 190 จาก 191 กรณี กรณีที่ไม่ผ่านเป็นปัญหาของชุดทดสอบเดิมที่มีมาตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน และไม่เกี่ยวข้องกับงานนี้

ได้ทดลองใช้งานจริงผ่านหน้าจอกับกรมธรรม์ตัวอย่าง 6 รายการ ตั้งแต่วางยอดจาก statement ยืนยันรับเงิน บันทึกรายการหักคืน จนถึงหน้าสรุปเคส ภาพหน้าจอก่อนและหลังการแก้ไขอยู่ท้ายบท หัวข้อละหนึ่งหน้า

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

1. ฝ่ายบัญชี — ทดลองกระทบยอดกับ statement จริง 1 เดือนของ 2–3 บริษัทตามเช็กลิสต์ในภาคผนวก ก และกรอกตารางเก็บเคสยอดไม่ตรงพร้อมสาเหตุ

2. ผู้ดูแลระบบ — ตรวจข้อมูลการชำระของระบบที่ใช้งานจริงด้วยเครื่องมือตรวจที่เตรียมไว้ (อ่านอย่างเดียว ไม่แก้ข้อมูล) แล้วส่งผลให้ฝ่ายบัญชี

3. แอดมิน — กำหนดสิทธิ์ "ดูการรับค่าคอม" "บันทึกรับค่าคอม" และ "เปิดรายการรับค่าคอมที่รับแล้วกลับมาแก้" ให้บทบาทอื่นที่ต้องใช้งาน นอกเหนือจากฝ่ายการเงินและแอดมิน

4. ฝ่ายผลิตภัณฑ์ — ถ้าต้องการให้ระบบคำนวณยอดค่าคอมที่ควรได้ของกรมธรรม์จากระบบเดิม ต้องบันทึกอัตราค่าคอมจากบริษัทรายผลิตภัณฑ์

งานที่ 10 — รับค่าคอมจากบริษัทประกัน

งานนี้ปรับขั้นตอนการรับค่าคอมจากบริษัทประกัน ให้ฝ่ายบัญชีเรียกรายการจากกรมธรรม์ขึ้นมาตรวจกับ statement ที่บริษัทส่งมา เมื่อตรวจแล้วถูกต้องจึงบันทึกว่าได้รับเงิน และเตรียมระบบให้ฝ่ายบัญชีทดลองกระทบยอดกับ statement จริง 1 เดือนของ 2–3 บริษัท พร้อมเก็บเคสที่ยอดไม่ตรงเพื่อหาสาเหตุ นอกจากนี้ได้ตรวจปัญหาการนับยอดชำระซ้ำในหน้าติดตามเงินที่ค้างอยู่จากการตรวจระบบครั้งก่อน

ปัญหาที่พบก่อนแก้ไข

- ต้องเลือก "ปีกรมธรรม์ ปีที่ 1–10" และบริษัทประกันก่อนจึงจะเห็นรายการ ซึ่งไม่ตรงกับ statement ที่บริษัทส่งมาเป็นรายเดือน และรายการบริษัทประกันแสดงเพียง 25 บริษัทแรก

- ถ้ายอดตามบริษัทไม่ตรงกับยอดที่ควรได้ ระบบไม่ยอมให้ยืนยันรับเงินเลย ไม่มีช่องกรอกยอดที่ได้รับจริง และถ้ากดยืนยันโดยไม่กรอกยอด ระบบจะบันทึกเป็นรับ 0 บาท

- ต้องเปิดตรวจทีละกรมธรรม์ และหน้าต่างปิดเองทุกครั้งที่กด จึงกระทบยอดครั้งละมากๆ ไม่ได้

- กรมธรรม์หนึ่งบันทึกรับได้ครั้งเดียวและยอดติดลบไม่ได้ จึงบันทึกยอดที่บริษัทจ่ายเพิ่มหรือหักคืนในรอบหลังไม่ได้

- ไม่มีการตรวจสิทธิ์ ผู้ใช้ทุกคนกด "รับเงินแล้ว" ได้ ซึ่งมีผลกับเงื่อนไขก่อนจ่ายค่าคอมตัวแทน

- ยอดที่ควรได้ไม่สะท้อนการสลักหลังและการยกเลิก ทำให้หาสาเหตุที่ยอดไม่ตรงได้ยาก

- กรมธรรม์จากระบบเดิมที่บันทึกไว้ว่ารับค่าคอมแล้ว 301 รายการ ยังขึ้นเป็นค้างรับ

- หน้าติดตามเงินไม่แสดงกรมธรรม์ที่สร้างในระบบใหม่และยังไม่ชำระ เพราะระบบใช้ "เบี้ยรวมที่ต้องชำระ" แทนยอดที่ชำระจริงเมื่อยังไม่มีรายการชำระ

สิ่งที่แก้ไข

เรียกรายการจากกรมธรรม์ตามบริษัทและเดือน

- เลือกบริษัทประกันและช่วงเดือนที่เริ่มคุ้มครอง ระบบดึงกรมธรรม์ของบริษัทนั้นขึ้นมาให้ รวมถึงรายการที่ยังค้างจากเดือนก่อน (ติ๊กปิดได้) ส่วนปีกรมธรรม์เป็นตัวกรองเสริม

- รวมกรมธรรม์ที่หมดอายุ ขาดผล และยกเลิกแล้ว (มีป้ายบอก) แต่ไม่รวมร่าง

- ทุกแถวมีข้อสังเกตช่วยหาสาเหตุ ได้แก่ กรมธรรม์ยกเลิก (พร้อมวันที่) มีสลักหลังเบี้ย (พร้อมค่าคอมโดยประมาณ) ยังไม่มียอดค่าคอมในกรมธรรม์ และอัตราตามยอดบริษัทไม่ตรงกับอัตราในกรมธรรม์

คีย์ยอดและวางยอดจาก Excel

- คีย์ยอดตามบริษัทในตารางได้ทันที กด Enter เพื่อบันทึก หรือกด "ตรงยอด" เมื่อยอดตรงกับที่ควรได้

- คัดลอก 2 คอลัมน์จาก statement (เลขกรมธรรม์หรือเลขใบคำขอ และยอดค่าคอม) มาวางได้ทีเดียว ระบบจับคู่กับกรมธรรม์ให้ และแจ้งรายการที่ไม่พบในระบบ เป็นของบริษัทอื่น รับไปแล้ว หรือซ้ำในรายการที่วาง

ยืนยันรับเงินหลายรายการพร้อมกัน

- ติ๊กเลือกหลายรายการแล้วกด "ยืนยันรับเงิน" ระบุวันที่รับและรอบ statement (เดือนและยอดรวมตาม statement)

- ถ้ายอดที่รับต่างจากยอดที่ควรได้ ต้องเลือกสาเหตุ ได้แก่ อัตราค่าคอมผิด เบี้ยสลักหลัง กรมธรรม์ยกเลิก ยังไม่มียอดค่าคอมในกรมธรรม์ หรืออื่นๆ (ต้องระบุรายละเอียด) โดยระบบเลือกสาเหตุที่น่าจะเป็นไว้ให้ก่อน

- ระบบบันทึกทั้งชุดหรือไม่บันทึกเลย ถ้ามีรายการใดผิดพลาดจะแจ้งเป็นรายแถว

- หน้ารอบ statement แสดงยอดตาม statement เทียบกับยอดที่ยืนยันรับเข้ารอบนั้น พร้อมส่วนต่าง

รายการปรับปรุง (บริษัทจ่ายเพิ่ม / หักคืน)

- เพิ่มได้หลายรายการต่อกรมธรรม์ 3 ประเภท คือ สลักหลัง (ยอดแนะนำ = เบี้ยสลักหลัง × อัตราค่าคอม) ยกเลิก/บริษัทหักคืน (ต้องเป็นยอดติดลบ ยอดแนะนำ = เบี้ยคืน × อัตราค่าคอม หรือหักคืนเต็มยอดที่รับไปแล้ว) และอื่นๆ

- เมื่อรับรายการหักคืน ระบบติ๊กข้อ "บริษัทประกันหักค่าคอมของเรา" ในแผงตรวจรายการยกเลิก (งานที่ 8) ให้เอง

หน้ารายละเอียดและการแก้ไข

- หน้ารายละเอียดไม่ปิดเองหลังกด และแสดงทุกรายการของกรมธรรม์ (ค่าคอมหลัก OV และรายการปรับปรุง)

- "ไม่มีค่าคอม" และ "เปิดแก้" ต้องระบุเหตุผลทุกครั้ง การเปิดแก้จะล้างยอดรับ วันที่ รอบ และสาเหตุเดิม และเตือนถ้ากรมธรรม์นั้นจ่ายค่าคอมให้ตัวแทนไปแล้ว

- ประวัติแสดงชื่อผู้ทำ เวลา ค่าเดิม และค่าใหม่

ข้อมูลจากระบบเดิม

- กรมธรรม์ที่ระบบเดิมบันทึกว่ารับค่าคอมแล้ว 301 รายการ ถูกตั้งเป็น "รับแล้ว (ระบบเดิม)" ฝ่ายบัญชีเปิดแก้ได้ถ้าไม่ถูกต้อง

- ค่าคอมพื้นฐานของกรมธรรม์ที่นำเข้าจากระบบเดิมจะไม่ขึ้นในหน้าทำจ่ายค่าคอมตัวแทน เพื่อป้องกันการจ่ายซ้ำงานเก่าที่จ่ายนอกระบบไปแล้ว

สรุปผลและส่งออก

- การ์ด "สรุปเคสยอดไม่ตรงตามสาเหตุ" แสดงจำนวนรายการและส่วนต่างรวมของแต่ละสาเหตุ รวมถึงเคสที่ยังไม่ได้ระบุสาเหตุ

- ค่าคอมตัวแทนแยกเป็นค่าคอมพื้นฐานกับค่าแนะนำ/ค่าบริหาร เพื่อให้เทียบกับยอดที่ต้องจ่ายได้ถูกต้อง

- ส่งออกข้อมูลตามตัวกรองเป็นไฟล์ CSV พร้อมสาเหตุ รายละเอียด และข้อสังเกต เปิดใน Excel ภาษาไทยได้ สำหรับแนบผลการทดสอบ

สิทธิ์การใช้งาน

แยกสิทธิ์เป็น ดูการรับค่าคอม / บันทึกรับค่าคอม / เปิดรายการที่รับแล้วกลับมาแก้ บทบาทฝ่ายการเงินได้ครบทั้ง 3 สิทธิ์ ผู้บริหารดูได้อย่างเดียว และเมนูจะซ่อนเมื่อผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ดู

ตรวจการนับยอดชำระซ้ำในหน้าติดตามเงิน

- ใช้ "เบี้ยรวมที่ต้องชำระ" แทนยอดชำระเฉพาะกรมธรรม์ที่นำเข้าจากระบบเดิมและไม่มีรายการชำระ (ถือว่าชำระครบในระบบเดิม) ส่วนกรมธรรม์ในระบบใหม่ใช้รายการชำระจริงเท่านั้น หน้าติดตามเงินจึงแสดงกรมธรรม์ใหม่ที่ยังไม่ชำระครบแล้ว

- เมื่อบันทึกชำระซ้ำ (วันที่ ยอด และงวดเดียวกับรายการที่เพิ่งบันทึก) หรือบันทึกแล้วยอดชำระรวมจะเกินเบี้ยที่ต้องชำระ ระบบจะเตือนและให้กดยืนยันก่อน

- ปุ่มบันทึกชำระจากหน้าติดตามเงินแสดงยอดค้างชำระแทนยอดเต็ม

- เพิ่มเครื่องมือตรวจข้อมูลการชำระแบบอ่านอย่างเดียว ให้ผู้ดูแลระบบใช้ตรวจข้อมูลจริงได้โดยไม่แก้ข้อมูล

ข้อตกลงที่ใช้ในการพัฒนา

- เรียกรายการตามบริษัทประกันและเดือนที่เริ่มคุ้มครอง โดยแสดงรายการค้างจากเดือนก่อนด้วย

- ยอดไม่ตรงรับตามยอดจริงได้ แต่ต้องเลือกสาเหตุ

- กรมธรรม์ระบบเดิมที่บันทึกว่า Complete ถือว่ารับค่าคอมแล้ว

- ใช้ยอดเบี้ยแทนยอดชำระเฉพาะกรมธรรม์ระบบเดิม พร้อมกันการบันทึกชำระซ้ำและเกินยอด

- คีย์ยอดในตาราง วางยอดจาก Excel และยืนยันรับหลายรายการพร้อมกัน

- ยอดที่บริษัทจ่ายเพิ่มหรือหักคืนในรอบหลัง บันทึกเป็นรายการปรับปรุงแยก (บวกหรือลบ)

- แยกสิทธิ์ 3 ระดับ และบทบาทฝ่ายการเงินได้ครบ

- ค่าคอมพื้นฐานของกรมธรรม์ระบบเดิมไม่ขึ้นหน้าทำจ่ายค่าคอม

การทดสอบ

ชุดทดสอบของงานนี้มี 19 กรณี ผ่านทั้งหมด แบ่งเป็นเรื่องรับค่าคอม 12 กรณี และเรื่องติดตามเงิน 7 กรณี ตัวอย่างเรื่องที่ตรวจ

- เรียกรายการตามเดือนเริ่มคุ้มครอง รวมรายการค้างและกรมธรรม์ยกเลิก ไม่รวมร่าง และเรียกซ้ำแล้วไม่เกิดรายการซ้ำ

- กรมธรรม์ระบบเดิมที่บันทึกว่ารับแล้ว ผ่านเงื่อนไข "ได้รับค่าคอมจากบริษัท" ของงานที่ 9 แต่ค่าคอมพื้นฐานไม่ขึ้นหน้าทำจ่าย

- รับยอดที่ไม่ตรงต้องมีสาเหตุ และการยืนยันหลายรายการบันทึกทั้งชุดหรือไม่บันทึกเลย

- การจับคู่ statement ที่เลขกรมธรรม์มีขีดหรือช่องว่าง ใช้เลขใบคำขอแทน ไม่พบ เป็นของบริษัทอื่น และซ้ำ

- รายการหักคืนต้องติดลบ และรับแล้วติ๊กข้อในแผงตรวจยกเลิกให้

- ยอดแนะนำจากสลักหลังไม่นับสลักหลังที่ถูกยกเลิก

- ผู้ไม่มีสิทธิ์ดูหรือบันทึกไม่ได้ และการเปิดแก้ต้องมีสิทธิ์แยก

- หน้าติดตามเงินแสดงกรมธรรม์ใหม่ที่ยังไม่ชำระ และการบันทึกชำระซ้ำหรือเกินยอดต้องยืนยันก่อน

ทดลองใช้บนหน้าจอด้วยกรมธรรม์ตัวอย่าง 6 รายการของบริษัทเดียวกัน เริ่มคุ้มครองเดือนกันยายน 2569: วาง statement 7 บรรทัด ระบบจับคู่ได้ 6 รายการ และไม่พบ 1 รายการ → ยอดตรง 2 รายการ ไม่ตรง 4 รายการ ระบบชี้สาเหตุได้ครบ (อัตราผิด สลักหลัง ยกเลิก และไม่มียอดในกรมธรรม์) → ยืนยันรับ 6 รายการเข้ารอบ statement ยอด 11,450 บาท → บันทึกรายการหักคืน −1,080 บาทของกรมธรรม์ที่ยกเลิก → หน้าสรุปผลแสดงเคสแยกตามสาเหตุ

ผลตรวจการนับยอดชำระซ้ำ (ระบบทดสอบ)

| หมวดที่ตรวจ | จำนวน |
| --- | --- |
| ยอดชำระรวมเกินเบี้ยที่ต้องชำระ | 0 |
| รายการชำระซ้ำ (กรมธรรม์ วันที่ ยอด และงวดเดียวกัน) | 0 |
| มีรายการนำเข้าจากระบบเดิม และมีการชำระจริงเพิ่ม | 0 |
| รายการนำเข้าจากระบบเดิมบนกรมธรรม์ที่สร้างในระบบใหม่ | 0 |
| กรมธรรม์ระบบเดิมที่ไม่มีรายการชำระ (ถือว่าชำระครบ) | 449 |
| กรมธรรม์ระบบใหม่ที่ยังไม่ชำระ ซึ่งเคยถูกซ่อนจากหน้าติดตามเงิน | 3 |

ข้อมูลจริงต้องให้ผู้ดูแลระบบใช้เครื่องมือตรวจข้อมูลการชำระกับระบบที่ใช้งานจริง แล้วส่งผลให้ฝ่ายบัญชีตรวจตามภาคผนวก ก

ข้อสังเกตและงานที่ควรทำต่อ

- ฝ่ายบัญชีทดลองกระทบยอดกับ statement จริงตามเช็กลิสต์ในภาคผนวก ก และเก็บเคสที่ยอดไม่ตรงพร้อมสาเหตุ

- กรมธรรม์จากระบบเดิมส่วนใหญ่ไม่มียอดค่าคอมจากบริษัทบันทึกไว้ในกรมธรรม์ (ในระบบทดสอบมีเพียง 11 จาก 469 รายการ) ยอดที่ควรได้จึงเป็น 0 และขึ้นสาเหตุ "ยังไม่มียอดค่าคอมในกรมธรรม์" ถ้าต้องการให้ระบบคำนวณยอดที่ควรได้ ต้องบันทึกอัตราค่าคอมจากบริษัทรายผลิตภัณฑ์

- ยังไม่มีการนำเข้าไฟล์ statement ของแต่ละบริษัทแบบอัตโนมัติ ตอนนี้ใช้การวางยอดจาก Excel แทน

- กรมธรรม์ผ่อนที่บริษัทจ่ายค่าคอมเป็นงวด ตอนนี้ค่าคอมหลักเป็นยอดเดียวต่อกรมธรรม์ ให้ใช้รายการปรับปรุง "อื่นๆ" ไปก่อน และเก็บเป็นเคสทดสอบ

- กรมธรรม์ระบบเดิมที่ตั้งเป็นรับแล้ว ใช้ยอดที่ควรได้ในระบบเป็นยอดรับ และไม่มีวันที่รับ เพราะระบบเดิมไม่ได้เก็บข้อมูลนี้

ภาพก่อนและหลังการแก้ไข

เรียกรายการตามบริษัทและเดือนที่เริ่มคุ้มครอง

ก่อนแก้ไข  —  ต้องเลือกปีกรมธรรม์ 1–10 และบริษัทก่อนจึงจะเห็นรายการ

หลังแก้ไข  —  เลือกบริษัทและเดือน ระบบดึงกรมธรรม์ขึ้นมาพร้อมข้อสังเกต

วางยอดจาก Excel

คัดลอกเลขกรมธรรม์และยอดค่าคอมจาก statement มาวาง ระบบจับคู่ให้และแจ้งรายการที่จับคู่ไม่ได้

หลังแก้ไข  —  จับคู่ได้ 6 รายการ ไม่พบในระบบ 1 รายการ พร้อมส่วนต่างรายแถว

ผลหลังบันทึกยอดตามบริษัท

หลังแก้ไข  —  ยอดตรง / ไม่ตรง พร้อมสาเหตุที่น่าจะเป็นของแต่ละแถว

ยืนยันรับเงิน

ก่อนแก้ไข  —  ยอดไม่ตรงยืนยันรับไม่ได้ และไม่มีช่องยอดรับจริง

หลังแก้ไข  —  ยืนยันรับ 6 รายการพร้อมกัน สร้างรอบ statement และเลือกสาเหตุรายแถว

ประวัติการรับค่าคอม

หลังแก้ไข  —  รายการที่รับแล้ว พร้อมวันที่ รอบ statement และสาเหตุส่วนต่าง

รายการหักคืนเมื่อกรมธรรม์ยกเลิก

หลังแก้ไข  —  เพิ่มรายการปรับปรุงหักคืน ระบบแนะนำยอดจากเบี้ยคืน × อัตรา

หลังแก้ไข  —  รับรายการหักคืน −1,080 บาทแล้ว

สรุปเคสยอดไม่ตรงตามสาเหตุ

หลังแก้ไข  —  จำนวนรายการและส่วนต่างรวมของแต่ละสาเหตุ

รอบ statement

หลังแก้ไข  —  ยอดตาม statement เทียบกับยอดที่ยืนยันรับเข้ารอบ

หน้าติดตามเงิน

ก่อนแก้ไข  —  ค้นหากรมธรรม์ใหม่ที่ยังไม่ชำระไม่เจอ

หลังแก้ไข  —  กรมธรรม์ใหม่ที่ยังไม่ชำระแสดงในรายการแล้ว

บันทึกชำระที่จะทำให้ยอดเกิน

หลังแก้ไข  —  กรมธรรม์ระบบเดิมที่ถือว่าชำระครบแล้ว ระบบเตือนและให้ยืนยันก่อนบันทึก

ภาคผนวก ก — เช็กลิสต์ทดสอบการรับค่าคอม (งานที่ 10)

ผู้ทดสอบ: ฝ่ายบัญชี · เมนูที่ใช้: รับค่าคอม · ใช้ statement จริงของ 1 เดือน จากบริษัทประกัน 2–3 บริษัท

ก่อนเริ่ม

- ☐  ผู้ทดสอบมีสิทธิ์ "ดูการรับค่าคอม" และ "บันทึกรับค่าคอม" (บทบาทฝ่ายการเงินได้อยู่แล้ว) และหัวหน้าบัญชีมีสิทธิ์ "เปิดรายการรับค่าคอมที่รับแล้วกลับมาแก้"

- ☐  เลือก statement จริง 1 เดือนของ 2–3 บริษัท และเตรียม Excel ที่มีคอลัมน์เลขกรมธรรม์ (หรือเลขใบคำขอ) กับยอดค่าคอม

- ☐  จดยอดรวมของแต่ละ statement ไว้เทียบ

ขั้นตอนต่อบริษัท

1. แท็บ "ค่าคอมหลัก" เลือกบริษัทประกัน และเดือนที่เริ่มคุ้มครองให้ตรงกับ statement (ติ๊ก "รวมรายการค้างจากเดือนก่อน" ไว้)

2. กด "วางยอดจาก Excel" คัดลอก 2 คอลัมน์จาก statement มาวาง แล้วกด "ตรวจจับคู่"

3. จดรายการที่ "ไม่พบในระบบ" "เป็นของบริษัทอื่น" และ "รับไปแล้ว" ลงตารางเคสด้านล่าง แล้วกด "บันทึกยอดตามบริษัท"

4. ตรวจแถวที่ "ยอดไม่ตรง" โดยดูข้อสังเกตของแต่ละแถว และเปิดดูรายละเอียดกรมธรรม์ถ้าจำเป็น

5. ติ๊กเลือกรายการที่ได้รับเงินแล้ว กด "ยืนยันรับเงิน" ใส่วันที่รับ สร้างรอบ statement ใหม่ (เดือนและยอดรวม statement) และเลือกสาเหตุทุกแถวที่ยอดต่าง

6. ถ้า statement มียอดเพิ่มหรือหักคืนของกรมธรรม์ที่รับไปแล้ว ให้เปิดกรมธรรม์นั้น กด "เพิ่มรายการปรับปรุง" เลือกประเภท แล้วยืนยันรับ

7. แท็บ "รอบ statement" ตรวจว่ายอดรับในระบบเท่ากับยอด statement ถ้าไม่เท่าให้หาสาเหตุ

8. แท็บ "สรุปผล" ดูการ์ด "สรุปเคสยอดไม่ตรงตามสาเหตุ" และส่งออกข้อมูลจากแท็บประวัติเก็บไว้แนบผลการทดสอบ

จุดที่ต้องตรวจ

| # | รายการ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- |
| 1 | รายการที่ระบบเรียกขึ้นมาครอบคลุมทุกกรมธรรม์ใน statement (ไม่พบในระบบเป็น 0 หรืออธิบายได้) |  |
| 2 | ยอดที่ควรได้ของกรมธรรม์ที่ไม่มีปัญหาตรงกับ statement |  |
| 3 | สาเหตุที่ระบบแนะนำตรงกับที่ฝ่ายบัญชีตรวจพบ |  |
| 4 | กรมธรรม์ยกเลิกและกรมธรรม์ที่มีสลักหลังแสดงข้อสังเกตถูกต้อง และยอดประมาณการใกล้เคียงยอดบริษัท |  |
| 5 | ยืนยันรับหลายรายการแล้ว ยอดรับในรอบ statement ตรงกับยอดรวม statement |  |
| 6 | รายการหักคืนบันทึกเป็นยอดติดลบได้ และข้อ "บริษัทประกันหักค่าคอมของเรา" ในแผงตรวจยกเลิกถูกติ๊กให้ |  |
| 7 | การเปิดแก้ต้องใส่เหตุผล และประวัติแสดงผู้ทำ เวลา ค่าเดิม และค่าใหม่ |  |
| 8 | ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ไม่เห็นเมนูรับค่าคอม |  |
| 9 | กรมธรรม์ที่ระบบเดิมบันทึกว่ารับแล้ว แสดง "รับในระบบเดิม" ถูกต้อง |  |
| 10 | ไฟล์ที่ส่งออกเปิดใน Excel แล้วภาษาไทยไม่เพี้ยน |  |

ตารางเก็บเคสยอดไม่ตรง

| บริษัท | เลขกรมธรรม์ | ยอดที่ควรได้ | ยอดตามบริษัท | ส่วนต่าง | สาเหตุ | การแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

สาเหตุที่ใช้: อัตราค่าคอมผิด / เบี้ยสลักหลัง / กรมธรรม์ยกเลิก / ยังไม่มียอดค่าคอมในกรมธรรม์ / อื่นๆ

ตรวจการนับยอดชำระซ้ำกับข้อมูลจริง (ผู้ดูแลระบบ)

1. ผู้ดูแลระบบใช้เครื่องมือตรวจข้อมูลการชำระกับระบบที่ใช้งานจริง เครื่องมือนี้อ่านข้อมูลอย่างเดียว ไม่แก้ข้อมูล

2. ส่งผลการตรวจให้ฝ่ายบัญชี ตรวจหมวดยอดชำระเกิน รายการชำระซ้ำ และรายการนำเข้าจากระบบเดิมที่มีการชำระจริงเพิ่ม

3. หมวด "กรมธรรม์ระบบใหม่ที่ยังไม่ชำระ ซึ่งเคยถูกซ่อน" ให้ฝ่ายติดตามเงินตรวจว่ายังค้างจริงหรือไม่

4. ยังไม่ควรสร้างรายการชำระย้อนหลังให้กรมธรรม์ระบบเดิม จนกว่าจะตรวจผลข้อ 2 เสร็จ

สรุปผล

| บริษัท | เดือน statement | จำนวนรายการ | ยอด statement | ยอดรับในระบบ | เคสไม่ตรง | ผู้ทดสอบ / วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |